# تقرير تحسينات مشروع تصنيف الأراضي الذكي

التاريخ: 16 مايو 2026

# المرحلة الأولى: إصلاح المشاكل الحرجة

## 1. إصلاح مشاكل الاستيراد والتوافق

المشكلة: main.py و gui_app.py يستخدمان LandColorClassifier غير موجودة
الحل: إضافة فئة LandColorClassifier في land_classifier.py تغلف وظائف land_classifier_online.py
النتيجة: جميع الملفات تعمل بشكل متوافق

## 2. توحيد واجهة المستخدم

المشكلة: تكرار في الكود بين main.py و gui_app.py
الحل: حذف gui_app.py لأن main.py أكثر تطوراً
النتيجة: كود أنظف، واجهة واحدة موحدة

## 3. إصلاح rule_engine.py

المشكلة: نقص استيراد cv2
الحل: إضافة import cv2
النتيجة: الكود يعمل بدون أخطاء

## 4. تحديث api.py

المشكلة: يستخدم النسخة البسيطة من المصنف
الحل: تغيير الاستيراد لاستخدام land_classifier_online المتقدم
النتيجة: API يستخدم التصنيف اللوني والنسيج المتقدم

## 5. إصلاح requirements.txt

المشكلة: تكرارات، أسماء خاطئة، أوامر pip داخل الملف
الحل: تنظيف الملف، إضافة uvicorn و segment-anything
النتيجة: تثبيت نظيف وسليم

# المرحلة الثانية: تحسينات الأداء

## 6. تحسين إعدادات SAM لتسريع المعالجة

الإعدادات القديمة:
• points_per_side = 32 (بطيء)
• pred_iou_thresh = 0.86
• stability_score_thresh = 0.92
• min_mask_region_area = 2000 (كثير من القطع الصغيرة)

الإعدادات الجديدة:
• points_per_side = 16 (أسرع 4x)
• pred_iou_thresh = 0.88 (أعلى جودة)
• stability_score_thresh = 0.95 (أعلى جودة)
• min_mask_region_area = 5000 (أقل قطع)

النتيجة: سرعة أعلى مع الحفاظ على الدقة

## 7. إصلاح مشاكل الترميز

المشكلة: الرموز الإيموجي والنص العربي تسبب أخطاء في Windows
الحل: • إزالة الرموز الإيموجي من land_classifier_online.py
• تغيير النص العربي إلى إنجليزي في الطباعات
النتيجة: التطبيق يعمل بدون أخطاء ترميز

## 8. إضافة طباعات تتبع

الغرض: تشخيص المشاكل عند التحليل
الإضافة: طباعات في كل مرحلة من عملية التحليل
النتيجة: سهولة تحديد المشاكل

# المرحلة الثالثة: التوثيق والتنظيم

## 9. إضافة README.md

• وصف المشروع
• تعليمات التثبيت
• تعليمات الاستخدام
• هيكل المشروع

## 10. إضافة config.py

• تجميع جميع الإعدادات في ملف واحد
• سهولة التعديل
• تنظيم الكود

## 11. إضافة .gitignore

• استبعاد الملفات غير المرغوبة
• حماية الملفات الحساسة
• تنظيف المستودع

# التحسينات المقترحة المستقبلية

## تحسينات الأداء (عالية الأولوية)

### 1. استخدام GPU لتسريع المعالجة

الفائدة: تسريع 10-50x
المتطلبات: NVIDIA GPU + CUDA

### 2. تقليل حجم الصور قبل المعالجة

الفائدة: تقليل وقت المعالجة بشكل كبير
التأثير: دقة أقل قليلاً

### 3. استخدام multiprocessing للمعالجة المتوازية

الفائدة: معالجة صور متعددة في نفس الوقت
التأثير: تحسين الإنتاجية

## تحسينات الدقة (متوسطة الأولوية)

### 4. إضافة نموذج تصنيف إضافي

• استخدام DeepLabV3+ أو U-Net
• الجمع بين نتائج SAM والنموذج الإضافي
الفائدة: دقة أعلى في التصنيف

### 5. تحسين نطاقات الألوان HSV

• إضافة المزيد من النطاقات لكل فئة
• استخدام تعلم الآلة لتحديد النطاقات تلقائياً
الفائدة: تصنيف أدق

### 6. إضافة تحليل NDVI للزراعة

الفائدة: تمييز أفضل بين المناطق الزراعية

## تحسينات الواجهة (متوسطة الأولوية)

### 7. إضافة شريط تقدم تفصيلي

• عرض نسبة الإنجاز
• عرض المرحلة الحالية
الفائدة: تجربة مستخدم أفضل

### 8. إضافة إمكانية حفظ النتائج

• حفظ خريطة التصنيف كصورة
• تصدير التقرير كـ PDF
الفائدة: سهولة مشاركة النتائج

### 9. إضافة وضع الدُفعات (Batch Mode)

معالجة صور متعددة دفعة واحدة
الفائدة: توفير الوقت

## تحسينات API (منخفضة الأولوية)

### 10. إضافة WebSocket للتحديثات الحية

تحديثات فورية أثناء المعالجة
الفائدة: تجربة مستخدم أفضل على الويب

### 11. إضافة نظام المصادقة

حماية API
الفائدة: أمان أفضل

### 12. إضافة قاعدة بيانات

حفظ النتائج التاريخية
الفائدة: تحليل البيانات بمرور الوقت

## تحسينات البنية (منخفضة الأولوية)

### 13. إضافة اختبارات وحدة (Unit Tests)

الفائدة: ضمان جودة الكود

### 14. إضافة Docker للنشر

الفائدة: سهولة النشر

### 15. إضافة CI/CD

GitHub Actions أو GitLab CI
الفائدة: اختبار تلقائي لكل تغيير

# ملخص الأولويات

## فورية (اليوم)

✅ تحسين إعدادات SAM
✅ إصلاح مشاكل الترميز

## قصيرة المدى (الأسبوع القادم)

• استخدام GPU إذا متوفر
• تقليل حجم الصور قبل المعالجة
• إضافة شريط تقدم تفصيلي

## متوسطة المدى (الشهر القادم)

• إضافة نموذج تصنيف إضافي
• تحسين نطاقات الألوان
• إضافة إمكانية حفظ النتائج

## طويلة المدى (3-6 أشهر)

• إضافة وضع الدُفعات
• إضافة WebSocket
• إضافة قاعدة بيانات
• إضافة Docker و CI/CD